令和 7 年 7 月7日

現 場 説 明 書

１ 工 事 名 　児童発達支援 放課後等デイサービス「ぐれいす岩沼」建設工事

２ 工事場所　 宮城県岩沼市早股字砂押33-2

３ 工事概要　 用 　途 　児童発達支援 放課後等デイサービス（通所型）

構　 造　 木造平家

面　 積　 建築面積 298.94㎡ 延べ面積 286.52㎡

工事内容 建築工事一式 電気設備工事一式

４ 工事範囲 　　本工事は設計図書に示された範囲の他、本現場説明書及び質問に対する回答書も含むものとする。

５ 工 期　　　契約日の翌日から令和8年２月２８日まで

６ 質問回答　 本工事に関する質疑がある場合は、別添「設計図書等に関する質問・ 回答書」（様式４号）により、当法人に持参又はＥメールにて送付願います。

〇 質問書提出期限 令和7年7月14日（月）午後３時まで

〇 回答書交付日時 令和7年7月15日（火

）

 ※ 法人ホームページ及び入札参加届出者全員にＥメールで回答する。

 　＜Ｅメールの質問書式等＞

〇タイトル 【工事質問】児童発達支援 放課後等デイサービス ぐれいす岩沼

建設工事

〇添付ﾌｧｲﾙ 「設計図書等に関する質問・回答書」

〇ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shuko-hayasaka@gureisu.co.jp

７ 入札時の工事内訳書

 ① 建設工事の入札にあたっては、初度の入札に限り工事内訳書を提出すること。

② 原則として、当法人が定める「工事内訳書」（様式７号）を使用することとするが、記載事項を満たす場合に限り自社の様式でも可とする。

８ 提出書類等 請負契約書に定める「請負代金内訳書」及び「工程表」の他、「着手届、 現場代理人届、完成届、工事写真（施工中・完成）」、その他監督職員指 示による書類を速やかに作成し提出すること。 （様式は請負者に指示します。）

9 施工上の留意事項

(1) 本工事の共通仕様書は、各工事図面の特記事項による。

(2) 工事施工に当たり、不都合な箇所、工法、疑問に思うこと等がある場合、速やかに監督職員に報告し指示を受けること。

(3) 工事請負者は、事前に工事工程、安全対策、施工時間等について、施設担当者及び監督職員と協議すること。

(4) 工事請負者は、交通規制が必要な場合は、交通誘導員を適に配置すること。

(5) 本工事は、騒音・振動等 の防止に考慮した工法等の採用に努めること。

(6) 工事用仮設用地および工事用駐車場は敷地内使用可能とする。

(7) 工事発生残土及び資材の仮置き場としても敷地内を使用できる。

10 担当者

〒981-3124 仙台市泉区野村字二重袋3-2

株式会社グレイス

電話 022-739-7551　 FAX 022-739-7552

Ｅメール shuko-hayasaka@gureisu.co.jp

担当者 須田　利昭